Проект
Администрация Тотемского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _______________  № ______

О внесении изменений в постановление 

администрации Тотемского муниципального 

округа от 22 октября 2024 года № 1534

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 42 Устава Тотемского муниципального округа Вологодской области, постановлением администрации Тотемского муниципального округа от 28.06.2024 № 894 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Тотемского муниципального и оценки их эффективности», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Тотемского муниципального округа от 22.10.2024 № 1534 «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального округа», изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Тотемского муниципального округа. 

Глава Тотемского 

муниципального округа                                                                              С.Л. Селянин

Приложение 

к постановлению администрации

 Тотемского муниципального округа

от__________ №_________

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тотемского муниципального округа

от 22.10.2024 № 1534
Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы  Тотемского муниципального округа»
(далее — муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с:

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городском наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Государственной программой Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 25.03.2019 № 286;

Стратегией социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на период до 2030 года.
В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной программы:

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Тотемского муниципального округа в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа;

обеспечение безопасности дорожного движения.
II. ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Тотемского муниципального округа» 
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Глава Тотемского муниципального округа — Селянин Сергей Леонидович

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Тотемского муниципального округа 

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Участники муниципальной программы
	МАУ «Благоустройство»

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы
	1. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году до 70,3%.

2. Обеспечение доступности и качества услуг транспортного обслуживания населения округа на уровне 100%.

	Направления (подпрограммы)
	Подпрограмма № 1 «Автомобильные дороги»

Подпрограмма № 2 «Транспорт»

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Вологодской области
	Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» (постановление Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286)



2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения 
	Значение показателя
	 Ответственные за достижение показателя

	
	
	
	2024 год (ожид.)
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1. Цель «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году до  70,3%»

	1.1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям 
	%
	69,7
	69,8
	69,9
	70,0
	70,1
	70,2
	70,3
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации  округа

	2. Цель «Обеспечение доступности и качества услуг транспортного обслуживания населения округа на уровне 100%»

	2.1
	Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации  округа


3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование структурного элемента программы
	Ответственный за реализацию
	Наименование задачи структурного элемента программы
	Связь с показателями программы

	Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»

	1
	Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения»
	Отдел  строительства и дорожного хозяйства  администрации округа
	К концу 2030 года введено 0,285 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения


	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	
	
	
	К концу 2030 года обеспечено поддержание в надлежащем техническом состоянии 1,500 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание переправ и автомобильных дорог общего пользования  местного значения»


	Отдел  строительства и дорожного хозяйства  администрации округа
	
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	Подпрограмма 2 «Транспорт»

	3
	Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Организация транспортного обслуживания населения»
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа
	Обеспечение пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения округа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемым тарифам


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения, ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, направление (подпрограмма), структурный элемент, мероприятие (результат)
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ИТОГО по ПРОГРАММЕ, в том числе:
	74389,52336
	73996,32037
	74249,12037
	0
	0
	0
	222634,66110

	- бюджет округа
	56223,53478
	55907,74062
	56160,54062
	0
	0
	0
	165291,81602

	- областной бюджет
	18165,68558
	18088,57975
	18088,57975
	0
	0
	0
	54342,84508

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1. Направление (подпрограмма) «Автомобильные дороги»

	ИТОГО по подпрограмме, в том числе:
	51680,91856
	52312,52681
	52465,32681
	0
	0
	0
	156458,77218

	- бюджет округа
	47790,90825
	48370,22681
	48523,02681
	0
	0
	0
	144684,16187

	- областной бюджет
	3890,01031
	3942,30000
	3942,30000
	0
	0
	0
	11774,61031

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.  Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Всего, в том числе:
	4027,21856
	4614,22681
	4614,22681
	0
	0
	0
	13255,67218

	- бюджет округа
	137,20825
	671,92681
	671,92681
	0
	0
	0
	1481,06187

	- областной бюджет
	3890,01031
	3942,30000
	3942,30000
	0
	0
	0
	11774,61031

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1. Результат: Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан

	Ремонт дороги на ул. Мира в д. Углицкая Тотемского округа (от участка № 80 до участка № 82), протяженность — 0,085 км

	Всего, в том числе:
	1187,01031
	0
	0
	0
	0
	0
	1187,01031

	- бюджет округа
	35,61031
	0
	0
	0
	0
	0
	35,61031

	- областной бюджет
	1151,40000
	0
	0
	0
	0
	0
	1151,40000

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт дороги на ул. Мира в д. Углицкая Тотемского округа

	Всего, в том числе:
	0
	1277,62887
	0
	0
	0
	0
	1277,62887

	- бюджет округа
	0
	38,32887
	0
	0
	0
	0
	38,32887

	- областной бюджет
	0
	1239,300
	0
	0
	0
	0
	1239,300

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт дороги на ул. Мира в д. Углицкая Тотемского округа

	Всего, в том числе:
	0
	0
	1277,62887
	0
	0
	0
	1277,62887

	- бюджет округа
	0
	0
	38,32887
	0
	0
	0
	38,32887

	- областной бюджет
	0
	0
	1239,300
	0
	0
	0
	1239,300

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Проведение экспертизы сметной стоимости, разработка ПСД

	Всего, в том числе:
	18,0
	550,0
	550,0
	0
	0
	0
	1118,0

	- бюджет округа
	18,0
	550,0
	550,0
	0
	0
	0
	1118,0

	- областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2. Результат: Осуществлено поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них

	Содержание автомобильных дорог общего пользования, протяженность — 0,500 км.

	Всего, в том числе:
	2786,59794
	2786,59794
	2786,59794
	0
	0
	0
	8359,79382

	- бюджет округа
	83,59794
	83,59794
	83,59794
	0
	0
	0
	250,79382

	- областной бюджет
	2703,0
	2703,0
	2703,0
	0
	0
	0
	8109,0

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание переправ и автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Всего, в том числе:
	47653,7
	47698,3
	47851,1
	0
	0
	0
	143023,1

	- бюджет округа
	47653,7
	47698,3
	47851,1
	0
	0
	0
	143023,1

	- областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Направление (подпрограмма) «Транспорт»

	2.1.  Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Организация транспортного обслуживания населения»

	Всего, в том числе:
	22708,60480
	21683,79356
	21783,79356
	0
	0
	0
	66176,19192

	- бюджет округа
	8432,62653
	7537,51381
	7637,51381
	0
	0
	0
	23607,95715

	- областной бюджет
	14275,67527
	14146,27975
	14146,27975
	0
	0
	0
	42568,23477

	- федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора )
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Временные характеристики показателя
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности   (*)
	Динамика показателя
	Метод расчета
	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец отчетного года
	Ежегодно, на конец отчетного периода
	Др=Lнтрз/ Lобщрз*100%
	Др — доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %;
Lнтрз — протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км;
Lобщрз - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	3
	Возрастание 
	Дискретный 
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа

	2
	Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  по регулируемым тарифам
	%
	Уровень обеспечения транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  по регулируемым тарифам на конец года
	Ежегодно, на конец отчетного периода
	УТО=Ч1/ Ч2*100%
	УТО — уровень обеспечения транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  по регулируемым тарифам, %;
Ч1 — численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с ОНП, чел;

Ч2 - среднегодовая численность муниципального образования без учета жителей ОНП, чел.
	3
	Возрастание 
	Годовая, на конец отчетного года 
	Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации округа


(*) Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1-официальная статистическая информация;

2-бухгалтерская и финансовая отчетность;

3-ведомственная отчетность;

4-прочие методы сбора информации.

6. Характеристика направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента программы, мероприятия (результата)
	Наименование расходов
	Направления расходов/вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	 2024 (текущ.)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»

	1.1
	Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения»

	1.1.1
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Приобретение работ и услуг
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Субсидии, связанные с решением муниципального проекта 
	Текущий ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения в рамках содержания автомобильных дорог МАУ «Благоустройство» (содержание автомобильных дорог общего пользования )
	4431,03093
	2786,59794
	2786,59794
	2786,59794
	0
	0
	0

	
	
	
	Субсидии автономным учреждениям
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения  подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан 
	осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения  подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	Приобретение работ и услуг
	Ремонт дороги на ул. Мира в д. Углицкая Тотемского округа (от участка №80 до участка №82)
	1395,56701
	1187,01031
	1277,62887
	1277,62887
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Выполнение работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Приобретение работ и услуг
	Выполнение работ по определению достоверности сметной стоимости по ремонту дорог общего пользования местного значения
	350,0
	18,0
	550,0
	550,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий «Содержание переправ и автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.2.1
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Выполнение работ по содержанию переправ и автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Субсидии, связанные с решением комплекса процессных мероприятий 
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  МАУ «Благоустройство»
	29680,5
	29737,6
	39493,2
	39495,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Субсидии автономным учреждениям
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Организация перевозки грузов  водным транспортом через реку Сухона в п. Михайловка Тотемского округа
	3000,0
	3208,0
	3200,0
	3300,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Организация и содержание ледовой переправы через реку Сухону в п. Михайловка Тотемского округа
	800,0
	0,0
	850,0
	900,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Оказание услуг по выдаче технических условий и согласования на устройство и эксплуатацию ледовой переправы через реку Сухону в п. Михайловка
	6,0
	6,0
	7,0
	8,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Выполнение кадастровых работ по топографической съемке автомобильной дороги общего пользования местного значения «Середская-Каменка-Великодворская» 
	0
	72,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Установка стел на въезды в город Тотьма
	0
	8700,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Актуализация проекта организации дорожного движения г. Тотьма Вологодской области
	0
	450,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	
	
	Приобретение работ и услуг
	Устройство остановочного пункта маршрутных транспортных средств, расположенного в д. Савино Тотемского района по ул. Центральная
	0
	1332,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	
	Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы
	Субсидии, связанные с решением комплекса процессных мероприятий
	Обеспечение  выплаты заработной платы работникам МАУ «Благоустройство» за счет средств областного бюджета
	3184,8
	4148,1
	4148,1
	4148,1
	0
	0
	0

	
	
	
	Субсидии автономным учреждениям
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма 2 «Транспорт»

	2.1
	Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом «Организация транспортного обслуживания населения»

	2.1.1
	Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	Осуществление транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	Транспортное обслуживание населения
	Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (удаленность НП от ОНП свыше 10 км)
	14583,8
	14717,19100
	14583,79356
	14583,79356
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам
	Осуществление транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (удаленность НП от ОНП до 10 км)
	Транспортное обслуживание населения
	Выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (удаленность НП от ОНП до 10 км)
	5211,3
	7991,41380
	7100,0
	7200,0
	0
	0
	0

	
	
	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	
	
	
	
	
	
	
	


